绵红会[2009]23号

绵阳市红十字会

关于印发《灾后重建援建项目工程现场监督程序》的

通     知

各县市区红十字会：

现将《绵阳市红十字会灾后重建援建项目工程现场监督程序》印发给你们，请遵照执行，切实加强项目监管，确保工程质量。

二〇〇九年二月二十三日

主题词：红十字会  印发  援建项目  现场监督  通知

绵阳市红十字会综合科                     2009年2月23日印

绵阳市红十字会灾后重建援建项目工程现场监督程序

为了加强对我会援建项目质量、安全、进度的监督，加强对援建资金的有效管理，特制定本程序：

- 开工前

1、监督程序：项目经审批立项后，由县（区）红十字会对立项、图纸设计、招投标及施工合同文件、监理合同文件的签订进行监督，并将相应资料报市红十字会审核存档；

2、报市红十字会资料：项目意向书及项目可行性报告、投标报价书及招投标（比选）资料、地勘报告、施工图纸（建施、结施、水电施）

二、开工时

1、监督内容：施工图会审及技术交底（市红十字会需参加）、开工条件的审核（市红十字会将到现场查看）

2、监督程序：在工程项目具备开工条件后，项目总监对开工报告审核签认→建设单位报县（区）红十字会审核→报市红十字会审核

2、报市红十字会资料：总监理工程师审核批准的开工报告、施工组织设计、施工合同、监理合同、现场施工人员名单及其职务（上岗证复印件）、项目监理机构人员名单及职务（提供上岗证复印件）、监理规划及监理细则、报建资料；

三、基础部位

1、监督内容：基础验槽（市红十字会需参加）、基础验收（市红十字会需参加）

2、监督程序：达到基础验收（基础验槽）条件→建设单位报县（区）红十字会审核→报市红十字会审核

3、市红十字会审核内容：

①基础验槽：地基处理质保资料、自检资料、地基承载力检测报告、基础验槽记录及相应的监理资料

②基础验收：基础施工质保资料、自检资料、隐蔽验收记录及相应的监理资料

4、报红十字会资料：上述审核内容资料和基础验收备案书

四、主体部位

市红十字会除需派工程师参加主体验收外，还将在施工过程中对底层、标准层（其中一层）及屋面封顶时对其隐蔽工程（如钢筋、模板、标高等）进行检查验收

1、内容：钢筋隐蔽验收及主体验收

2、监督程序：达到主体验收条件→建设单位报县（区）红十字会审核→报市红十字会审核

3、市红十字会审核内容：主体施工质保资料、自检资料、隐蔽验收记录及相应的监理资料

4、报市红十字会资料：上述审核内容资料和主体验收备案书

五、竣工验收

1、内容：竣工验收（市红十字会需参加）

2、监督程序：达到竣工验收条件→建设单位报县（区）红十字会审核→报市红十字会审核

3、市红十字会审核内容：

所有施工质保资料、自检资料、隐蔽验收记录及相应的监理资料

4、报市红十字会资料：竣工验收报告